傅斯年圖書館藏善本、印記資料庫工作會議

時間：2003年3月6日下午2點

地點：中研院傅斯年圖書館

出席人員：中研院史語所－林妙樺小姐

中研院計中GIS小組－

中研院資訊所－黃國倫先生

記錄人員：黃國倫先生

- 整合工作事項討論

  - 未來傅斯年圖書館將管理包括印記資料庫、人名權威檔、善本資料庫系統，並透過連結方式將各典藏資料整合連結。

  - 人名權威檔將由計中GIS小組負責開發建置、印記資料庫及善本資料庫則交由資訊所負責開發。

  - 印記資料庫透過「印主」欄位資料連結到人名權威檔中的人名資料，而「人名權威檔」也透過「人名」查詢印記資料庫中印記資料。

  - 善本資料庫及印記資料庫的整合則透過「印記鈐印處」連結至善本資料庫或其他典藏系統。

- 印記資料庫工作事項討論

  - 目前權限功能尚未全部完成，須針對每個計畫僅管理該計畫的印記，而檢索時可全部查詢出來。

  - 系統首頁網頁中的印記圖檔須替換成傅斯年圖書館藏印記圖檔。

  - 系統須保留各表單的異動記錄，透過異動記錄可以追蹤每筆資料的異動過程及統計人員著錄成果。

  - 印記資料庫須在系統著錄查詢功能中提供列印報表功能，而報表的格式將由妙樺提供。

- 善本資料庫工作事項討論

  - 善本資料庫的「後設資料需求規格書0.4」所附的代碼表有很多欄位包括「其他」的代碼，因此可以考慮以印記資料庫中所用的「文字代碼」介面，以符合該需求。

  - 「後設資料需求規格書0.4」中的後設資料標準對照表中，將許多系統資料也對應到標準之中，會造成XML有過多不必要的資訊。這部份須由後設資料小組調整。

  - 權限功能上採用資訊所設計的權限功能模組，可由系統管理自行定義系統功能及使用者。

  - 善本資料庫系統功能大部份皆同於印記資料庫，未來會議將針對流程與功能加以討論。

  - 本系統並不負責規劃庫房管理模組，屆時將由傅斯年圖書館統一各典藏系統提出需求。

  - 現有的善本資料庫系統是由大鐸資訊開發，故未來可由大鐸資訊負責將原有系統資料轉出。

  - 目前大部份的善本圖檔格式為Tiff/Jpeg，有一些因全彩圖檔無法轉成一檔多頁的Tiff/Jpeg，故僅以一檔一頁的Jpeg保存。未來善本資料庫主要透過網路執行，因此圖檔格式上可考慮以Jpeg展示，但著錄上仍然以整本為單位。

  - 善本資料庫中的權威檔連結需求，除了之前提到的印記資料庫、人名權威檔外，還有標題權威檔。這部份目前無法詳細確定。