漢簡數位典藏計畫訪談記錄

時間：2002年6月3 日　下午3點

地點：中研院資訊所

出席人員：中研院史語所－陳秀慧小姐

中研院計算中心－張怡婷小姐、沈漢聰先生

中研院資訊所－范紀文先生、黃國倫先生、王祥安先生

- 典藏系統需求討論

  - 系統建置上因考慮未來與考古發掘計畫之遺物層次整合，故設計上可與考古遺物系統結合，但由於欄位上與遺物有部份差異，因此在介面上能設計出符合漢簡格式的著錄介面。

  - 未來資料著錄工作由拓片與古文書數位典藏計畫負責，等計畫結束後會交由歷史語言研究所歷史文物陳列館統一管理。

  - 系統須提供統計報表功能，以方便每年度的統計工作。

  - 在系統尚未建置完成前，使用者可先將資料輸入在Access之中，等系統完成後，再轉入系統之中。

  - 出土地點資料，未來會與考古發掘計畫之遺址層次連結，並能顯示遺址平面圖。

  - 須提供全文檢索功能及查詢功能，並能選擇要顯示的欄位。

  - 使用者能更進一步提出未來整合相關需求及系統的功能列表。

- 數位圖檔討論

  - 目前的圖檔有掃描黑白照片,紅外線,及彩色照片

  - 圖檔著錄時須由使用者事前提供檔案，讓系統管理者轉入系統之中，而後可在系統之中透過預覽及選項方式將該資料連結到對應的檔案。

  - 在圖檔顯示上希望能提供釋文與圖片並排對應，文字部份能以直式並分段呈現，詳細畫面由使用者提供。

- 著錄欄位討論

  - 每筆記錄均有簡號欄位，其格式為「XXX.XXX」，不足位數則在前面補０。

  - 漢簡資料也存在合編關係，因此Metadata中由合編資料等欄位串聯相關項目。

  - 年代資料，最好能區分為內容記載年代及撰寫年代兩個部份。

  - 釋文資料由於不同學者或書籍會有不同的內容，因此需要能多值輸入，但也要考慮到引用上的版權問題。