考古發掘遺物、照片、記錄與檔案數位典藏計畫之工作會議

時間：2003年1月7日下午2點

地點：中研院文物陳列館

出席人員：中研院史語所－陳光祖先生、林玉雲小姐、周月珍小姐、陳秀慧小姐

中研院計算中心－傅怡婷小姐、沈漢聰先生、溫月宇小姐

中研院資訊所－范紀文先生、黃國倫先生

記錄人員：黃國倫先生

- 本計畫之遺址、發掘單位、遺跡與遺物的Metadata將由史語所底定一個版本，並由資訊所依據該版本之Metadata文件負責系統規劃及設計工作，並且建立包括四層資料之整合系統雛型。未來Metadata若有所調整，則會等到系統完成後，再經過測試及確認後，由資訊所排到下一個階段之時程。

- 本年度時程安排上，由史語所在二週後確定一個版本之Metadata，由資訊所負責規劃需求，經過三週後將會確認「軟體需求規格書」之內容。之後，在二個月半將完成整個系統之設計與分析，並交由史語所確認「軟體設計規格書」。確認無問題後，則開始進入系統開發工作。

- 詳細時程及工作內容如下如：

| 時間 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 1/24 | 遺址、發掘單位、遺跡、遺物Metadata定稿 |
| 1/31～2/5 | 春節 |
| 2/21 | 確認「軟體需求規格書」 |
| 5/16 | 確認「軟體設計規格書」 |
| 5月底 | 系統開發 |