先秦銅器紋飾資料庫系統建置籌備會

會議記錄

會議主題：資料庫需求討論與系統建置時程規劃

會議時間：91年6月12日10:00am-12:30pm

會議地點：中研院歷史語言研究所文物陳列館512辦公室

與會人員：中研院資訊所范紀文先生、黃國倫先生

中研院史語所黃銘崇先生

故宮器物處許雅惠小姐、張志光先生

故宮資訊中心史孟祥先生

記    錄：張志光

議程：先秦銅器紋飾資料庫需求討論

1.列印需求

決議：以一次單筆列印為主，例如200筆資料，就分200次列印。

2.版權問題

決議：中青全圖檔部份，請史語所黃銘崇先生在向劉靜宜顧問尋求解決方式。

3.圖檔大小

決議：全器圖以JPG檔為主，影像解析度大於72dpi，以螢幕呈現、列印及網路頻寬為主要考量點，建議壓縮率為中等較佳；紋飾圖則從故宮現有的CMYK tiff影像檔裁切出來，再轉成RGB影像檔。由故宮考量需求，並完成轉檔及列印測試後，再通知資訊所范紀文先生。

4.是否提供縮圖

決議：全器圖才提供GIF檔縮圖，長邊在200pixels大小以內。

5.介面需求

決議：由故宮提供版型(在網頁上呈現的介面)給資訊所范紀文先生。

6.圖檔位置

決議：原則上系統開發階段，放置在中研院，系統完成後再全部轉移回故宮資訊中心。但須視故宮資訊中心圖檔管理方式再決定。

7.資料輸入

決議：先放置於Microsoft Access 所規劃的資料庫中，等資訊所系統建置完成後，再將資料轉入正式的系統中。

8.系統建置時程規劃

決議：

7~9月    所有資料的準備工作，包括文字資料與影像資料

9月底前  資料的轉入

9-10月   系統開始測試

10月中旬 系統上線

9.著錄規範修正

以紅色字體標示修正部份，典藏單位名單將由史語所黃銘崇先生提供。

故宮器物紋飾／主題權威檔　著錄規範、範例

2002/6/4 三修

●著錄規範：

|  | 欄位名稱 |  | 著錄規範 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流水號 |  | 系統自行產生 | 系統自行產生 |  |
|  | 銅器編號 |  | 中研院提供 | 自行填寫 |  |
|  | 基本資料 | 品名 | 依資料來源填寫 | 自行填寫 |  |
|  |  | 器物時代 | - 依資料來源填寫。 - 時代以下列方式填寫。 二里頭、商（二里岡、殷墟）、西周、東周（春秋、戰國）。 - 若有早、中、晚期，則接著填寫。 依序為二里頭、商、二里岡、殷墟、西周、西周早期、西周中期、西周晚期、東周、春秋、春秋早期、春秋中期、春秋晚期、戰國、戰國早期、戰國中期、戰國晚期。 | 自行填寫 |  |
|  |  | 出土地點 | - 依資料來源填寫。 - 如有出土時間，以半型文字鍵入。 - 地點依省縣順序排列，例如：1987年河南偃師二里頭。 | 自行填寫 |  |
|  |  | 埋藏時代 | - 唯與「器物時代」不同，填寫。 - 其規範與「器物時代」相同。 | 自行填寫 |  |
|  |  | 典藏單位 | - 依資料來源填寫。(依史語所名單) | 自行填寫 |  |
|  |  | 資料來源 | - 按論文著錄格式，僅先著錄書名、圖版。 - 如為《中國青銅器全集》均以《中青全》簡稱之，例如：「《中青全》1，圖5」。 - 所有數字均以半型阿拉伯文字鍵入。 | 自行填寫 |  |
|  |  | 全器圖檔 | - 以「銅器編號」加上「代號」為檔名。 - 數字均以半型阿拉伯文字鍵入。 - 代號如下： 彩色照片PC（P-photo/C-color） 黑白照片PB（P-photo/B-black） - 全器圖檔不只一個時，在代號後加上序號。 例如：10048PC01、10048PC02… | 自行填寫 |  |
|  | 紋飾資料 | 紋飾名稱 | - 紋飾之名稱，暫時依照原始資料來源填寫。 - 以單一紋飾作為著錄之最小單位。 | 多值欄位 | 自行填寫 |
|  |  | 紋飾標準名稱 | - 暫時無須填寫，待分類完成後回填。 |  | 自行填寫 |
|  |  | 位置 | - 位置之著錄原則： - 器物「主體」為先，「附件」為後，蓋、立柱列入主體，耳、把列入附件。 - 位置按以下代碼填入： 全器｜器外｜器內｜蓋｜蓋鈕｜提梁｜口｜頸｜肩｜耳｜立柱｜流｜尾｜脰｜腹｜底｜足｜座｜棱脊｜甬｜鈕｜篆｜鉦｜柄｜銎｜援｜胡｜欄｜內｜其他（自行填入） |  | 代碼表 下拉式選單 |
|  |  | 順序 | - 以半型阿拉伯數字由1開始標示。 - 著錄「順序」原則： - 由上而下。 - 由外至內。 - 若器內外皆有紋飾，則外、內分別排序。 |  | 自行填寫 |
|  |  | 主要紋飾 | - 僅兩選項「是」、「否」。 - 唯主要紋飾才需勾選。 |  | 自行填寫 |
|  |  | 紋飾圖檔 | - 以「銅器編號」+D+序號為檔名(D-decoration)。 例如：10048D01、10048D02 … - 「圖檔檔名」均以半型阿拉伯文字鍵入。 |  | 自行填寫 |
|  | 備註 |  | 故宮博物院銅器在此欄填寫「文物分類號」 |  | 自行填寫 |

其他：

- 所有字母、數字均以半形輸入。

- 欄位若為空值，則鍵入“N/A”（半型），勿留空白。

●著錄範例：

|  | 欄位名稱 |  | 著錄規範1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 流水號 |  | 系統自行產生 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 銅器編號 |  | 待填 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基本資料 | 品名 | 蟠龍紋盤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 器物時代 | 殷墟中期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出土地點 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋藏時代 | N/A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 典藏單位 | 台北。故宮博物院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 資料來源 | 《故宮商代禮器圖錄》，圖版78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全器圖檔 | 待填 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 紋飾資料 | 紋飾名稱 | 如棱脊之平面紋飾 | 夔紋 | 俯首夔紋 | 如棱脊之平面紋飾 | 鳥紋 | 魚紋 | 夔紋 | 龍紋 |
|  |  | 位置 | 腹 | 腹 | 足 | 足 | 器內 | 器內 | 器內 | 器內 |
|  |  | 順序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 主要紋飾 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
|  |  | 紋飾圖檔 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 | 待填 |
|  | 備註 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.圖檔命名規則

故宮數位檔案命名規則

時間：91/6/12

壹、標的：

- 藏品附屬檔案：影像檔、全文檔

- 其他：權威檔(主題、人名、地名、時代)、參考書目、展覽等檔案之附屬檔案 …

- 副檔名則遵循一般命名規則，例如： .txt  .jpg  .htm

- 命名優先權次序：藏品附屬檔案 >其他(不含WEB) > WEB(僅樣式網頁用得到的檔案)

貳、藏品附屬檔案命名規則：

- 影像檔

規則： 文物統一編號 + X1X2

(其中X1：A-C，X2：A-Z；共產生26*3=78個命名空間；

文物統一編號以英文字元及數字表示)

- 文物合影檔(如果有二個以上之文物藏品合影圖片檔)

【規則一】： 分割原合影圖檔

文物統一編號 + X1X2

(其中X1：A-C，X2：A-Z；共產生26*3=78個命名空間)

【規則二】： 原合影圖檔

文物統一編號 + DX2

(其中D代表合影檔)

- 參考影像檔(非藏品本身圖片)：EX2

- 全文檔

規則： TXT 檔案格式： 文物統一編號 + F-GX2

其他檔案格式：  文物統一編號 + I-KX2

(例如WORD檔案格式)

- 網頁

規則：文物統一編號 + HX2

- 登記組清點照片

規則：文物統一編號 +TX2

- 其他多媒體檔(影片、聲音、虛擬實境…)

規則：影片：文物統一編號 + MMX2

聲音：文物統一編號 + MSX2

虛擬實境：文物統一編號 + MVX2

- 其他特殊影像檔

規則：X光片：文物統一編號 +SXX2

拓  片：文物統一編號 +STX2

線描圖：文物統一編號 +SLX2

3D影像：文物統一編號 +S3X2

參、其他檔案命名規則

- 規則： X4X5X6X7X8YYYYMMDDX2

(其中X4X5X6為檔名英文字元縮寫，例如：

ACS：主題權威檔用到的檔案    ACR：人名權威檔…

ACP：地名權威檔…    ACT：時代權威檔…

REF：參考書目…      EXB：展覽檔…； WEB：僅樣式網頁用得到的檔案

其中X7X8填寫人所管理文物之類別編號，例如：銅：1A, 畫：2A, 善：3A,…)

- 其他檔案常為三處共用，為減少命名唯一性檔名時所需的協調負荷，設計了X7X8YYYYMMDDX2字串。其中X7X8可免除單位間協調工作，YYYYMMDD可減少紀錄追蹤的工作，X2可避免當天的重複命名。

- 例如：ACR1A20000804A  (英文字母大寫)