國立故宮博物院數位典藏工作會議

會議時間：2001/3/9 上午10:00 ~ 12:00

會議內容／結論

- Metalogy系統中器物處所使用的欄位系統並不完全符合器物處的需求。

- 器物處十年前(原來系統的版本)所訂定的欄位版本為其基本需求。

- 各處建置在Metalogy系統中的資料必需要能轉換到我們的MIP系統中。

- 目前各處在使用Metalogy的系統時遇到以下的問題。

    - 有些資料檢索不到。

    - 沒有支援展覽的功能。

    - 各處某個欄位都有缺少代碼的情況。

    - 缺字無法解決。

    - 器物處及書畫處在使用Metalogy時，其原有的資料不能轉換到Metalogy中，因些資料很多都是使用重建的方式作業。

    - 根據故宮計算中心的說法，資料不能轉換是因為欄位雖相同，但資料內容已不相同，某個代碼多出來或少了。

- 書畫處除了有書、畫、碑石拓片外尚有針織品。

- 中研院Metadata分析人員必需直接與各處藏品的實際負責人員恰談，不能透過第三者代為溝通。

- 中研院資訊所必需將MIP整套系統安裝一套於故宮，以方便其測試。