國立故宮博物院書畫處數位典藏工作會議

會議時間：2002/11/06 下午2:30 ~ 5:30

會議地點：故宮行政大樓（小會議室）

參與成員：故宮書畫處相關工作同仁、中研院資訊范紀文、林欣慧

- 故宮書畫數位典藏計劃軟體需求規格書內容修改與調整。

  - 對於書畫典藏管理系統中之特定欄位必需於資料輸入時做檢查，以防止該欄位未輸入資料。同時需提供書畫典藏管理系統校對書畫資料功能。

    - 品名為必填欄位

  - 收藏印記無全文欄位。

  - 展覽管理系統中必需同時顯示展覽尺寸與本幅尺寸。

  - 冊皆有集叢號、手卷部分有集叢號。

  - 提供複合查詢功能，以圖書資訊系統查詢方式為之；人名資料查詢時需結合人名權威檔資料一起查詢。

  - 文物統一編號係故宮正式的藏品編號，但有部份的藏品並沒有文物統一編號（尚未給定），而是以臨時編號（如國正編號、台購編號、台贈編號）編冊管理，且臨時編號會有一號多件的情況，此兩種編號情況之藏品必需都置於書畫典藏管理系統中管理，詳細情況將等待故宮方面提供詳細的範例再加以處理。

    - 如有相同內容資料，如何面對重複性的問題？

  - 著錄資料中的版權將預設為“國立故宮博物院書畫處”。

- 故宮書畫數位典藏軟體發展時程訂定。

  - 書畫典藏管理系統需於2002年12月31日以前完成第一個版本的系統開發工作。

  - 典藏資料控管系統故宮資訊中心已在規劃與開發中，因此該子系統中研院資訊所將直接透過超鍵結的方式與故宮資訊中心所開發的庫房管理系統整合。

  - 展覽管理系統預定於2003年6月30日以前完成第一個版本的系統開發工作。

- 討論典藏系統與書畫影像如何整合？

  - 書畫典藏管理系統需整合書畫影像，同時亦需配合書畫處提供管理多媒體類型（JPEG或GIF格式之影像檔）資料的能力。

  - 多媒體資料著錄需求。

    - 多媒體編號預設用流水號方式編排。

    - 檔案格式用下拉式選單表示。

    - 將拍攝／繪製者改為拍攝者。

    - 在列示多媒體資料時，將多媒體編號欄位取消，改為限制開放欄位。

- 故宮書畫處數位典藏系統正式名稱訂定。

  - 本系統名稱改為“故宮書畫管理系統”。

  - “書畫典藏管理系統”改為“書畫典藏資料庫”。

  - 書畫展覽管理系統正式訂名為“書畫展覽管理”。