國立故宮博物院書畫處數位典藏工作會議

會議時間：2003/01/29 下午2:30 ~ 5:30

會議地點：故宮行政大樓（小會議室）

參與成員：故宮書畫處相關工作同仁、中研院資訊范紀文、林欣慧

- 故宮書畫數位典藏計劃系統修改與調整。

  - 確認前次會議所做的系統修改及調整項目，已符合其需求。

  - 關於書畫資料列印的部份，期待下一階段能提供選擇性欄位項目列印的功能。

  - 修改顯示書畫詳細資料的頁面，加入顯示書畫影像的功能，並在點選該圖後，以彈跳一新視窗的方式顯示較大的影像。

  - 修改附註欄位的文字顯示方式，使之皆靠左邊對齊。

  - 改正系統首頁有誤的版權宣告文字，。

  - 請故宮資訊中心提供原先建檔的書畫資料給中研院資訊所，以方便資訊所進行文物資料轉入新系統。

  - 因書畫藏品資料有缺字的問題，因此書畫典藏系統需整合構字式的缺字顯示技術。

- 故宮書畫數位典藏軟體發展時程訂定。

  - 書畫典藏管理系統需於2003年02月13日以前完成第一個版本的系統測試。

  - 2003年03月12日開會討論下一階段展覽管理系統的需求。

  - 展覽管理系統預定於2003年6月30日以前完成第一個版本的系統開發工作。

- 討論典藏系統與書畫影像的未來規劃討論

  - 故宮資訊中心規劃建置整合性的多媒體管理系統以存放藏品影像圖檔，等待故宮資訊中心規劃完成之後，再詳細進行典藏系統與該系統整合的評估及討論。

  - 因目前書畫典藏系統已建置多媒體影像的管理功能，未來多媒體影像的儲存管理，若改由故宮資訊中心所規劃的多媒體管理系統負責，則目前在書畫典藏系統中所提供的影像管理、顯示等功能，將改由故宮資訊中心所規劃的系統負責提供。