國立故宮博物院書畫處數位典藏工作會議

會議時間：2003/03/12 下午2:30 ~ 5:30

會議地點：故宮行政大樓（小會議室）

參與成員：故宮書畫處相關工作同仁、中研院資訊范紀文、林欣慧

- 故宮書畫典藏管理系統修改與調整。

  - 書畫典藏資料庫

    - 確定單品、總集流程的改變。

    - 進階檢索系統中的技法需要以2層式的方式檢索，使技法的內容都呈現出來。

    - 去除所有檢索輸入詞的前後空白，以利資料的正確檢索。

    - 增加數量欄位的寬度，詳細規格待在規格書中確定。

    - 集叢資料中的件、開、幅等資料無法顯示在詳細資料頁面上。

    - 修改詳細資料頁面中的題跋印記的顯示方式，以消除重複性質的欄位資料。

  - 舊有的文物系統資料轉入書畫典藏管理系統

    - 書畫處需提供資訊所原有文物系統的各項欄位說明。

    - 資訊所根據書畫處所提供之資料，將欄位對應關係及根據對應關係所產生的資料交由書畫再次確認。

    - 待書畫處確認完成後，再將書畫資料匯入新系統內，但需排除系統內己存在的資料。

    - 轉入色彩、技法、主題等的資料時請特別注意，因已經無紙本資料存在。

  - 系統整合

    - 整合缺字系統，目前構字式符號無法存入資料庫,存入後會顯示出問號。

    - 人名權威系統”小傳”有些地方呈現亂碼

- 故宮書畫數位典藏軟體發展時程訂定。

  - 2003年04月2日開會討論下一階段展覽管理系統的需求及流程

- 討論典藏系統與書畫影像的未來規劃討論

  - 故宮資訊中心規劃建置獨立的多媒體系統以存放圖檔，目前尚待故宮資訊中心做最後的決定，以決定書畫典藏管理系統的影像來源。